Versie 0.1

Projectplan
Van Dinand

# Inleiding
In dit project maak ik een eenvoudig woordspel, gebaseerd op de game CodeNames, specifiek voor leraren om hun leerlingen op een speelse manier te laten oefenen met trefwoorden. Leraren kunnen inloggen om spellen aan te maken, beheren en verwijderen, zonder dat leerlingen een account hoeven aan te maken. Het systeem biedt een overzicht van alle spellen, waarbij nieuwe spellen kunnen worden toegevoegd en bestaande spellen gestart of verwijderd kunnen worden. Het doel is om de leerstof op een interactieve manier in te zetten. De focus van het project ligt op het implementeren van de CRUD-functionaliteiten voor leraren.

# Documenthistorie
Versie:	Status:	Datum:	Opmerkingen:
0.1	Concept	23-09-2024	Aanmaken van de eerste kopjes en inhoudsopgave. (dus inleiding en documenthistorie)

# Inhoud

# Doelen
Het doel van dit project is om een efficiënter en leuker alternatief te bieden voor het huidige gebruik van Kahoot in de klas, waarmee de leraren de leerlingen op een interactieve manier trefwoorden laten oefenen. Het nieuwe systeem stelt leraren in staat om op een eenvoudige manier zelf spellen te creëren, beheren en gebruiken, zonder dat de leerlingen een account nodig hebben. Hierdoor wordt de leerervaring minder afhankelijk van presentaties of standaard quiz-tools zoals Kahoot. Het spel moet de betrokkenheid van de leerlingen vergroten en het leerproces ondersteunen door middel van een speelse interface.

# Resultaten
- Een werkend systeem waarin leraren kunnen inloggen en trefwoordspellen kunnen aanmaken, beheren, wijzigen en verwijderen.
- Een overzichtelijke interface waar alle aangemaakte spellen makkelijk terug te vinden zijn.
- De mogelijkheid om nieuwe spellen te starten en gebruiken zonder extra software of presentaties, wat de leraar tijd bespaart en de leerervaring interactiever maakt.
- Een verbeterde situatie ten opzichte van het huidige Kahoot-gebruik, waar de focus ligt op het trainen van leerlingen in teamverband.

# Afbakening
Hieronder is een prioriteitenlijst te vinden die gebruik maakt van de MoSCoW methode. Dit doe ik om de taken met hogere prioriteit te onderscheiden van de taken met lagere prioriteit.
## Moscow Analyse

### Must haves
- Inloggen
- Uitloggen
- Game aanmaken
### Should haves
- Game aanpassen
- Game verwijderen
- Alle games tonen
### Could haves
### Won’t haves
- Game spelen
- Account aanmaken

## Moscow Analyse in Detail
### Must haves
- Inloggen
  - In deze applicatie is het mogelijk om in te loggen. Dit zorgt ook gelijk voor meer veiligheid en zodat de leraren en leerlingen worden onderscheiden.
- Uitloggen
  - Uitloggen is ook een optie. Want als je kan inloggen hoor je ook uit te kunnen loggen.
- Game aanmaken
  - Het is van hoge prioriteit om ook een game aan te kunnen maken in deze applicatie. Dit wordt gedaan door middel van een fomulier waar alle trefwoorden aan toegevoegd moeten worden.
### Should haves
- Game aanpassen
  - De aangemaakte games kunnen altijd aangepast worden. Altijd handig als er een typfout is gemaakt of wanneer er een woord bij moet.
- Game verwijderen
  - Een game kan altijd verwijderd worden, dit omdat als iets niet meer wordt gebruikt het niet te veel opslag gebruikt.
- Alle games tonen
  - Het is handig om alle games te tonen op een scherm. Zodat je via hier kan navigeren welke game je bijvoorbeeld wilt aanpassen of verwijderen.
### Could haves
### Won’t haves
- Game spelen
  - Vanwege de tijd en de grootte van het team (1 persoon) hebben wij besloten om deze functie er voorlopig uit te laten.
- Account aanmaken
  - Vanwege de tijd en de grootte van het team (1 persoon) hebben wij besloten deze functie er ook voorlopig uit te laten

# Risico’s
Bij elk project horen risico’s. De meeste projecten mislukken door het niet volledig in beeld brengen van de risico’s. Voor elk ingeschat risico breng ik in kaart wat het risico is, wat de impact ervan zal zijn, en vooral hoe ik voorkom dat dit risico een probleem kan gaan worden.
Risico’s	Gevolgen	Wat ik kan doen om dit te voorkomen
Opslaan van data via Unity	Verlies van speldata of onjuiste opslag van spellen kan leiden tot een slechte gebruikerservaring, waarbij leraren hun aangemaakte spellen kwijtraken of niet kunnen beheren.	Een lokale database gebruiken of via Unity’s PlayerPrefs.
Gebrekkige gebruikersinterface	Een slecht ontworpen UI kan ervoor zorgen dat leraren moeite hebben met het navigeren of beheren van spellen.	Responsive UI design met Unity’s Canvas Scaler.
Testen en debuggen	Onvoldoende testen kan leiden tot bugs die pas na oplevering aan het licht komen	Regelmatig testen met verschillende testers.

# Randvoorwaarden
Om deze applicatie voor de opdrachtgever te kunnen ontwikkelen heb ik onderstaande zaken nodig om dit succesvol te kunnen doen. Door het ontbreken, of onvoldoende te faciliteren in deze randvoorwaarden kan het project onvoldoende uitpakken.
- Unity is geïnstalleerd.
- Overzichtelijke database om data in op te kunnen slaan.
- Software zoals Github, Outlook en Google meet om te kunnen overleggen over de code.
- Mijn stagebegeleider/opdrachtgever aan wie ik elke week kan laten zien wat ik tot die tijd heb ontwikkeld.
- 10 weken de tijd om dit project af te maken.

# Fasering
## Fase 1
- Projectplan
  - Voorblad
  - Inhoudsopgave
  - Documenthistorie
  - Inleiding
  - Doelen
  - Resultaten
  - Afbakening
    - Moscow analyse
    - Moscow analyse in detail
  - Risico’s
  - Randvoorwaarden
  - Fasering
  - Planning
- Functioneel ontwerp
  - Voorblad
  - Inhoudsopgave
  - Documenthistorie
  - Inleiding
  - Analyse huidige situatie
    - Informatieverwerking
    - Applicatie
    - Infrastructuur
  - Analyse gewenste situatie
    - Requirements
      - Moscow Analyse
      - Moscow Analyse in detail
    - Informatieverwerking
    - Applicatie
      - Schetsen
    - Infrastructuur
  - Usecase diagram
  - Usecase tabellen
  - Consequenties
    - Organisatorische consequenties
    - Technische consequenties
  - Kosten
- Planning bord maken
  - Backlog
  - To do (huidige dag)
  - Busy
  - Bespreken/goedkeuren
  - Done

## Fase 2
- Technisch ontwerp
  - Voorblad
  - Inhoudsopgave
  - Documenthistorie
  - Inleiding
  - Activity diagram
  - Klassendiagram
  - Ontwikkeltools
  - Beveiliging
    - Autorisatie
    - Ongewenst gebruik
  - Ontwikkelomgeving
  - Beheer
    - Back-up
- Testplan
  - Voorblad
  - Inhoudsopgave
  - Documenthistorie
  - Inleiding
  - Opdracht formulering
    - Doel
  - Rapportage
  - Kwaliteitseisen en stopcriteria
  - Testomgeving
  - Versiebeheer
  - Planning
- Testscenario’s
  - Inhoudsopgave
  - Documenthistorie
  - Inleiding
  - Scenario’s
- Git repo aanmaken
## Fase 3
- Database ontwerpen
- Programmeren
  - Inloggen
  - Uitloggen
## Fase 4
- Programmeren
  - Game aanmaken
- Testen
  - Inloggen
  - Uitloggen

## Fase 5
- Programmeren
  - Game aanmaken
  - Alle games tonen
- Testen
  - Inloggen
  - Uitloggen
## Fase 6
- Programmeren
  - Alle games tonen
  - Game verwijderen
- Testen
  - Inloggen
  - Uitloggen
  - Game aanmaken
## Fase 7
- Programmeren
  - Game verwijderen
  - Game aanpassen
- Testen
  - Inloggen
  - Uitloggen
  - Game aanmaken
  - Alle games tonen
## Fase 8
- Programmeren
  - Game aanpassen
- Testen
  - Inloggen
  - Uitloggen
  - Game aanmaken
  - Alle games tonen
  - Game verwijderen

## Fase 9
- Testen
  - Inloggen
  - Uitloggen
  - Game aanmaken
  - Alle games tonen
  - Game verwijderen
  - Game aanpassen
- Acceptatietest
  - Voorblad
  - Inhoudsopgave
  - Documenthistorie
  - Inleiding
  - Acceptietest
## Fase 10
- Testen
  - Acceptatietest uitvoeren
- Opleveren

# Planning
Ik heb afkortingen gebruikt:
{pp} is projectplan
{fo} is functioneel ontwerp
{to} is technisch ontwerp
{tp} is testplan
{ts} is testscenario’s
{at} is acceptatietest

## Week 1:
Taken:	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
{pp} Voorblad	2 minuten
{pp} Inhoudsopgave	2 minuten
{pp} documenthistorie	5 minuten
{pp} Inleiding	10 minuten
{pp} Doelen	30 minuten
{pp} Resultaten	30 minuten
{pp} Moscow Analyse	2 uren
{pp} Moscow Analyse in detail	2 uren
{pp} Risico’s	1 uur
{pp} Randvoorwaarden	1 uur
{pp}Fasering	1 uur
{pp}Planning		3 uur
{fo} Voorblad		2 minuten
{fo} Inhoudsopgave		2 minuten
{fo} Documenthistorie		5 minuten
{fo} Inleiding		10 minuten
{fo} Analyse huidige situatie		2 uren
{fo} Analyse gewenste situatie		1 uur
{fo} Analyse gewenste situatie -schetsen			2 uren
{fo} Usecase diagram			1 uur
{fo} Usecase tabellen			3 uren	2 uren
{fo} Consequenties				2 uren
{fo} kosten				1 uur
Planning bord maken					10 minuten
Taken toevoegen aan planning bord					2 uren

## Week 2:
Taken:	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
{to} Voorblad	2 minuten
{to} Inhoudsopgave	2 minuten
{to} Documenthistorie	5 minuten
{to} Inleiding	10 minuten
{to} Activity diagram	6 uren
{to} Klassendiagram		6 uren
{to} Ontwikkeltools		1 uur
{to} Beveiliging			1 uur
{to} Ontwikkelomgeving			1 uur
{to} Beheer			30 minuten
{tp} Voorblad			2 minuten
{tp} Inhoudsopgave			2 minuten
{tp} Documenthistorie			5 minuten
{tp} Inleiding			10 minuten
{tp} Opdrachtformulering			2 uren
{tp} Rapportage			30 minuten
{tp} Kwaliteitseisen en stopcriteria			1 uur
{tp} Testomgeving			30 minuten
{tp} Versiebeheer			10 minuten
{tp} Planning			30 minuten
{ts} Voorblad				2 minuten
{ts} Inhoudsopgave				2 minuten
{ts} Documenthistorie				5 minuten
{ts} Inleiding				10 minuten
{ts} Scenario’s				6 uren	3 uur
Git repo aanmaken					15 minuten

## Week 3:
Taken:	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Database ontwerpen	2 uren
Programmeren Inloggen	4 uren	6 uren	6 uren
Programmeren Uitloggen				6 uren	4 uren

## Week 4:
Taken:	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Programmeren Game aanmaken	6 uren	6 uren	6 uren	6 uren	2 uren
Testen Inloggen					1 uur
Testen uitloggen					30 minuten

## Week 5:
Taken:	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Programmeren Game aanmaken	6 uren
Programmeren Alle games tonen		6 uren	6 uren	6 uren	2 uren
Testen inloggen					1 uur
Testen uitloggen					30 minuten

## Week 6:
Taken:	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Programmeren Alle games tonen	6 uren
Programmeren Game verwijderen		6 uren	6 uren	6 uren	1 uur
Testen Inloggen					1 uur
Testen uitloggen					30 minuten
Testen / Game aanmaken					1 uur

## Week 7:
Taken:	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Programmeren Game verwijderen	6 uren
Programmeren Game aanpassen		6 uren	6 uren	6 uren
Testen Inloggen					1 uur
Testen uitloggen					30 minuten
Testen / Game aanmaken					1 uur
Testen / Alle games tonen					1 uur

## Week 8:
Taken:	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Programmeren Game aanpassen	6 uren	6 uren	6 uren
Testen Inloggen				1 uur	1 uur
Testen Uitloggen				30 minuten	30 minuten
Testen Game aanmaken				1 uur	1 uur
Testen Alle games tonen				1 uur	1 uur
Testen Game verwijderen				1 uur	1 uur

## Week 9:
Taken:	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Testen Inloggen	1 uur
Testen Uitloggen	30 minuten
Testen / Game aanmaken	1 uur
Testen / Alle games tonen	1 uur
Testen / Game verwijderen	1 uur
Testen / Game aanpassen	1 uur
{at} Voorblad		2 minuten
{at} Inhoudsopgave		2 minuten
{at} Documenthistorie		5 minuten
{at} Inleiding		10 minuten
{at} Acceptatietest		3 uren
Eerste poging acceptatietest		3 uren
Eventuele aanpassingen maken			6 uren	6 uren
Eventuele tweede poging acceptatietest					3 uren

## Week 10:
Taken:	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag
Eventuele aanpassingen maken	6 uren	6 uren	6 uren
Eventuele derde poging acceptatietest				3 uren
Eindrapportage					2 uren
Opleveren					10 minuten